RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

po odprtem postopku

Interna referenčna številka javnega naročila: JN4/2013

Ljubljana, oktober 2013

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.16

- obrazec 4.1 – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- obrazec 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4  – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- obrazec 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalce

- obrazec 4.6  – Pooblastilo

- obrazec 4.7 – Soglasje

- obrazec 4.8 – Izjava o referencah

- obrazec 4.9 – Potrdilo poslovnega partnerja

- obrazec 4.10 – Izjava o izobrazbi in delovni dobi

- obrazec 4.11 – izjava o vpisu v imenik in o pridobljenem pooblastilu

- obrazec 4.12 – Reference - kader

- obrazec 4.13 – Bančna garancija za resnost ponudbe

- obrazec 4.14 – Izjava banke

- obrazec 4.15 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- obrazec 4.16 – Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

8. Vzorec pogodbe – obrazec 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut ʺJožef Stefanʺ, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10, 18/11 in 90/12) in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) za:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, oktober 2013 |  | Institut ʺJožef Stefanʺ |
| --- | --- | --- |

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06,16/08,19/10,18/11 in 90/12), in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

- Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudba:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.16 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe  - obrazec 5

  - podpisano in žigosano kopijo projektne dokumentacije PZI

  - potrdila proizvajalcev ter izjave ponudnika, ki potrjujejo izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

| Zap. št. | POGOJ |
| --- | --- |
| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2 Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena 1. odstavku 42. člena ZJN-2 Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto storitev, ki ga izvaja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka, 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec ne sme imeti na dan oddaje ponudbe 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - OBRAZEC 4.6 Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - OBRAZEC 4.7 |
| 5. | Ponudnik izjavlja, da ima vsaj 1 referenco s področja razpisane dejavnosti v vrednosti vsaj po 250.000,00 EUR brez DDV. Veljavne so reference za istovrstna dela, ki so predmet razpisa in ki niso bile izdane s strani ponudnika. Upoštevajo se reference za dela, ki so bila opravljena (začeta in končana) v obdobju od 1. oktobra 2008 do datuma oddaje ponudbe. Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 4.8 obvezno s potrdilom poslovnih partnerjev na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije– OBRAZEC 4.9 |
| 6. | Ponudnik izjavlja, da ima zaposlenega, ki v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del (najmanj višja strokovna izobrazba s področja gradbeništva ali arhitekture, strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene ali arhitekturne stroke in ima v zadnjih petih letih vsaj 1 referenco za vodenje projektov s področja razpisane dejavnosti v vrednosti vsaj po 250.000,00 EUR brez DDV. Upoštevajo se reference za dela, ki so bila opravljena (začeta in končana) v obdobju od 1. oktobra 2008 do datuma oddaje ponudbe. Dokazilo: Izjava o izobrazbi – obrazec 4.10 (s pooblastilom za preveritev podatkov). Dokazilo: Izjava o vpisu v imenik IZS – obrazec 4.11(s pooblastilom za preveritev podatkov). Dokazilo: Izpolnjen referenčni obrazec za kader – obrazec 4.12 |
| 7. | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 31. 3. 2014. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: Bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 4.13 |
| 8. | Ponudnik v roku 10 dni po podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del in primopredaje izvedenih del. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec 4.14 in vzorec bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec 4.15 |
| 9. | Ponudnik v roku 10 dni po predaji del predloži bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo 3 leta in 30 dni od predaje del. Stroške pridobitve garancij nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi – obrazec 4.14 in vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi - obrazec 4.16 |
| 10. | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Potrdilo/a ne sme/jo biti starejše/a od treh mesecev pred oddajo ponudb |
| 11. | Ponudnik mora imeti bonitetno oceno v skladu s pravili BASEL II od SB1 do SB6 in ne izkazuje izgube. Dokazilo: eS.BON, ki ni starejši od enega (1) meseca. |
| 12. | Vrednost prodaje v letu 2012 mora biti večja od 500.000 EUR (izkazana v bilanci uspeha v prihodkih iz poslovanja za leto 2012). Dokazilo: eS.BON, ki ni starejši od enega (1) meseca. |

Temeljne okoljske zahteve:

| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: |
| --- |
| 13. | Pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 250 g/l, brez vode, za druge barve, z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, barve, premazi za kovine, materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1 kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. |
| 14. | Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. |
| 15. | Kadar se pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 16. | Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo naslednjih meril:

- cena (M1), maksimalno število točk je 80,

- reference ponudnika (M2), maksimalno število točk je 20,

Število točk ponudnika predstavlja seštevek doseženih točk glede na merila M1 in M2. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk.

Komisija za izvedbo javnega naročila preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

1) Naročnik bo pri izračunu točk za merilo ponujena cena (M1) uporabil naslednji izračun:

M1 = (P min / P pon) x 80 točk

Pri tem je:

M1 – število doseženih točk pri merilu cena

P min – najnižja ponujena končna cena

P pon – končna cena posameznega ponudnika

2) Naročnik bo pri izračunu točk za merilo reference (M2) uporabil naslednjo metodologijo:

M2 = 20 točk	-	ponudnik predloži najmanj 5 referenc

M2 = 15 točk	-	ponudnik predloži najmanj 4 reference

M2 = 10 točk	-	ponudnik predloži najmanj 3 reference

M2 = 5 točk  	-	ponudnik predloži najmanj 2 referenci

M2 = 0 točk  	-	ponudnik predloži najmanj 1 referenco

Veljavne so reference za istovrstna dela, ki so predmet razpisa, v vrednosti vsaj po 250.000,00 EUR brez DDV, ki niso bile izdane s strani ponudnika. Upoštevajo se reference za dela, ki so bila opravljena (začeta in končana) v obdobju od 1. oktobra 2008 do datuma oddaje ponudbe.

3)  V primeru, da naročnik pri ocenjevanju ponudb ugotovi, da sta 2 ali več ponudnikov dosegli enako število točk, bo pri izbiri najugodnejše ponudbe uporabil naslednja merila (po vrstnem redu kot so navedena):

- najnižja ponujena končna cena,

- ponudba, ki prej prispe na naslov naročnika.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsako postavko posebej in izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno. Skupna ponudbena cena je formirana po načelu fiksne cene po enoti mere.

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Ponudniki lahko vprašanja postavljajo na Portal javnih naročil do 21. 11. 2013 do 12:00. Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovore, ki bodo objavljeni na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici ter ene kopije v elektronski obliki (CD ali DVD), na kateri je dobro vidno: oznaka NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA »UREDITEV PROSTOROV V MANSARDI OBJEKTA K5«. Elektronska različica ponudbene dokumentacije mora vsebovati tudi elektronsko različico predračuna – popisa del v Excel formatu. V primeru odstopanj med tiskano in elektronsko različico se upošteva tiskana različica ponudbene dokumentacije.

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika:

Institut ʺJožef Stefanʺ,

VLOŽIŠČE

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana.

- Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno  3. 12. 2013 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12. 2013 ob 12.00 uri na Institutu ʺJožef Stefanʺ v sejni sobi IJS, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Rok za veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2014

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročilu v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

- Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

- Opozorilo – izvajanje pogodb:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 7.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

16. PODPIS POGODBE:

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom.

| Ljubljana, oktober 2013 |  | Institut ʺJožef Stefanʺ |
| --- | --- | --- |

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

Vsa tehnična dokumentacija je na voljo v vložišču naročnika vsak delovnik od 9:00 do 11:00.

Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati zahtevane temeljne okoljske zahteve navedene med pogoji.

OBRAZEC 1

4. izjava o SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da bomo pri izvedbi upoštevali naročnikove zahtevane temeljne okoljske zahteve za gradnjo, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (točka 7.2. Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju),

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

# Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc

# (navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

# pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:

»UREDITEV PROSTOROV V MANSARDI OBJEKTA K5«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2

5. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |
| 6. PREDRAČUN | OBRAZEC 3 |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Naročnik:

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Blago |  | Oprema | x | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UREDITEV PROSTOROV V MANSARDI OBJEKTA K5

| SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ z DDV |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 3. 2014 |
| Garancijski roki: |  |

*Predračunu je potrebno priložiti originalno tehnično dokumentacijo, ki je žigosana in podpisana na vsaki strani. Predračunu je potrebno priložiti natisnjeno in elektronsko različico ponudbenega predračuna objavljenega na spletni strani naročnika z vsemi postavkami navedenimi v popisu del.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA  ZJN-2 – PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek) pooblaščam Institut »Jožef |
| --- | --- | --- |

Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.3

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  |  | a) samostojno * |
| --- | --- | --- |

|  |  | b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev * |
| --- | --- | --- |

*Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. Št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt  o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (OBRAZCA 4.1 in 4.2). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Tabela je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.4

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

|  | A. Dela bomo izvedli s podizvajalci * |
| --- | --- |

| Zap. Št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

|  | B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev * |
| --- | --- |

*Ponudnik v okencu s križcem (X) označi način izvedbe dela. Če označi točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.5

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. Sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Zagotavljamo, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| 4. | Da bomo pri izvedbi upoštevali naročnikove zahtevane temeljne okoljske zahteve za gradnjo, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (točka 7.2. Priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju), |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut ʺJožef Stefanʺ iz uradnih evidenc

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do ponudnika

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut ʺJožef Stefanʺ v primeru, da bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

|  |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.8

IZJAVA O REFERENCAH

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih petih letih (v obdobju od 1. oktobra 2008 do datuma oddaje ponudbe) naslednje reference* s področja razpisane dejavnosti:

| Naročnik | Vrsta del | Leto izvedbe | Vrednost del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

*vsaj 1 referenco v vrednosti po 250.000,00 EUR brez DDV. OBVEZNO s potrdili na priloženem obrazcu 4.9

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.9

# P O T R D I L O  P O S L O V N E G A  P A R T N E R J A

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice _________________ (št.pogodbe/naročilnice) sklenjene z nami kot naročnikom, v času od __________ do __________ oziroma dne _________, za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel naslednjo storitev:______________________________________________ (navedite storitev, ki je predmet naročila) v vrednosti ____________________ EUR brez DDV.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri: ________________________ (ime in priimek) na telefonski številki _______________________ in/ali elektronskem naslovu: _____________________________.

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dela in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.8.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

OBRAZEC 4.10

Ime in priimek kadra: ____________________________

IZJAVA  O  IZOBRAZBI IN DELOVNI DOBI

Za posamezni kader udeleženci izpolnijo ločeno izjavo (izjavo ustrezno prekopirajo glede na zahtevan kader).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imam pridobljeno izobrazbo ______________________________________(ustrezno vpiše, npr.: univerzitetni diplomiran inženir gradbeništva).

S to izjavo pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja predmetnega pogoja v postopku oddaje javnega naročila: »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«, lahko preveri navedeni podatek pri pristojni instituciji.

Moji podatki so naslednji:

DATUM ROJSTVA: ____________

ŠTEVILKA SPRIČEVALA OZIROMA POTRDILA: ______________

DATUM IZDAJE LISTINE: __________________

INSTITUCIJA, KI JE IZDALA LISTINO: ________________

STROKOVNI NASLOV: _________________________

DELOVNA DOBA:_______________

| Kraj in datum: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.11

Ime in priimek kadra: ________________________

IZJAVA  O  VPISU  V  IMENIK  IN  O  pridobljenem pooblastilu

Za posamezni kader udeleženci izpolnijo ločeno izjavo (izjavo ustrezno prekopirajo glede na zahtevan kader).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem vpisan v imenik __________ pri pristojni poklicni zbornici:  ______________ter da imam pooblastilo ustrezne zbornice (IZS/ZAPS) da lahko nastopam kot (ustrezno področje označite z X):

odgovorni vodja del

S to izjavo pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja predmetnega pogoja v postopku oddaje javnega naročila: »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«, lahko preveri navedene podatke pri pristojni instituciji.

Moji podatki so naslednji:

DATUM ROJSTVA: _______________

ŠTEVILKA SPRIČEVALA OZIROMA POTRDILA O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU: _________________

DATUM IZDAJE LISTINE: _____________

INSTITUCIJA, KI JE IZDALA LISTINO: _________________

STROKOVNI NASLOV: _________________________

EVIDENČNA ŠTEVILKA VPISA V IMENIK PRI PRISTOJNI POKLICNI ZBORNICI: _________________

ŠTEVILKA INŽENIRJA: ______________

| Kraj in datum: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.12

REFERENCE - KADER

Za vsako referenco udeleženci izpolnijo ločeno tabelo (tabele ustrezno prekopirajo glede na število referenc in število kadra).

| Zaporedna številka reference | Naročnik referenčnega posla |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ime referenčnega posla |  |
| Bruto etažna površina referenčnega objekta: |  |
| Izvajalec referenčnega posla: |  |
| Odgovorni vodja del: |  |
| Opis posla (npr. izvedbene aktivnosti, itd.): |  |
| Datum začetka in konca posla: |  |
| Uporabno dovoljenje št.: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco: | Ime in priimek: Elektronski naslov: Telefon: |

Ta izjava je sestavni del in priloga na javni razpis za:

»Ureditev prostorov v mansardi objekta K5«

|  |  | Podpis naročnika referenčnega posla: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

OBRAZEC 4.13

| Naziv izdajatelja: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Garancija št.: |  |

| Upravičenec: | Institut »Jozef Stefan« |
| --- | --- |
| Naslov: | Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija |

V skladu z javnim naročilom z oznako _____________ za izbiro izvajalca za »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5« je ponudnik __________________ dolžan za resnost svoje ponudbe št. __________z dne ___________ na predmetnem javnem naročilu, v skladu z določili naročila, preskrbeti upravičencu Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija garancijo za resnost ponudbe.

Na podlagi navedenega se kot  izdajatelj nepreklicno obvezujemo, da vam bomo kot upravičencu, na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene ponudbe ter pogojev naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine, in sicer: ____________ EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da ste zgoraj navedeno ponudbo v celoti ali delno prejeli in navedete enega od sledečih razlogov:

- ponudnik je umaknil ponudbo po izteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- ponudnik na poziv naročnika predmetnega naročila Institut »Jozef Stefan« ni podpisal pogodbe ali

- ponudnik ni predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Zahteva za unovčenje garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati:

- Zahtevek naročnika za unovčenje garancije,

- Original garancije št. ___________.

Garancijo lahko uveljavlja le upravičenec ali njegov pravni naslednik.

Garancija velja do vključno dne _____________. Do tega dne mora izdajatelj prejeti pisno zahtevo za izplačilo te garancije.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

IZJAVA BANKE

OBRAZEC 4.14

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN/____________ za »UREDITEV PROSTOROV V MANSARDI OBJEKTA K5«

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije __________________________ v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla in in primopredaje izvedenih del

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 3 leta in 30 dni po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

,in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

# VZOREC »BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI«

OBRAZEC 4.15

| Naziv izdajatelja: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Garancija št.: |  |

| Upravičenec: | Institut »Jozef Stefan« |
| --- | --- |
| Naslov: | Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija |

V skladu s pogodbo _____________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in __________________________ za izvedbo »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5« v vrednosti ____________________ EUR, je prodajalec dolžan predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine __________________EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da prodajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zahteva za unovčitev garancije mora biti predložena banki in mora vsebovati:

1. Zahtevek upravičenca za unovčenje garancije

2. Original garancije št. _____________ .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Garancija velja do vključno dne _______________.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Garancijo lahko uveljavlja le upravičenec ali njegov pravni naslednik.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC »BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU«

OBRAZEC 4.16

| Naziv izdajatelja: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Garancija št.: |  |

| Upravičenec: | Institut »Jozef Stefan« |
| --- | --- |
| Naslov: | Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija |

V skladu s pogodbo _____________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in _____________________________ za izvedbo »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5« v vrednosti ____________________ EUR, je izvajalec dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Na podlagi navedenega se kot izdajatelj te bančne garancije nepreklicno zavezujemo, da vam bomo na vaš prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali vsak znesek do maksimalne višine ___________________ EUR.

Zavezujemo se, da vam bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka za plačilo, na prvi poziv plačali zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zahteva za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. Zahtevek naročnika za unovčenje garancije

2. Original garancije št. ______________ .

Garancijo lahko uveljavlja le naročnik ali njegov pravni naslednik.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja do vključno _____________.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti svojih obveznosti, se lahko naročnik oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |
| 8. VZOREC POGODBE | obrazec 5 |

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

|  | matična številka, |  |
| --- | --- | --- |
| identifikacijska številka za DDV, |  | ki ga zastopa |  |
|  | v nadaljnjem besedilu »izvajalec« |

se dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO št. ____________

1. člen

Naročnik s  to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo »Ureditev prostorov v mansardi objekta K5”po  ponudbi št.___________  z dne _____________, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu, objavljenem na _______________________________.

Dela se bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo, izdelano s strani  podjetja Demšar arhitekti d.o.o..

2. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili naročnika.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Naročnik si pridržuje pravico projektno dokumentacijo in obseg pogodbenih del med gradnjo spreminjati. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe del bosta pogodbeni stranki dogovorili pred začetkom izvedbe del, ki so posledica spremenjene projektne dokumentacije oziroma obsega del, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

# POGODBENA CENA

3. člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša:

brez DDV 	_____________________EUR

DDV 	_____________________EUR

z DDV 	_____________________EUR

(z besedo: _________________________________________________________ EUR  00/100)

Cene na enoto iz ponudbe  št.________/___ z dne ___________ so fiksne.

V cenah na enoto posameznih postavk je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov čiščenja, stroškov za označitev gradbišča s tablo, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenj, varnosti pri delu in drugih stroškov.

V kolikor je izvajalec v ponudbi ponudil spremembo cene, se le-ta upošteva tudi pri vseh več in manj delih, pozneje naročenih in nepredvidenih delih. Pri izračunu cen za pozneje naročena in nepredvidena dela, za katera mora izvajalec pred začetkom izvedbe le-teh naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna.

# OBRAČUN IN PLAČILA

4. člen

Pogodbeno vrednost bo naročnik plačeval po, s strani gradbenega nadzora,  potrjenih začasnih mesečnih situacijah in končni situaciji, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvršenih količinah - knjige obračunskih izmer, izvršenih do 20. dne v obračunskem mesecu, in enotnih cen iz pogodbenega predračuna.

Začasne mesečne situacije mora izvajalec dostaviti naročniku do 10. v mesecu za pretekli mesec. Pred predložitvijo situacije naročniku mora biti le-ta pregledana in potrjena s strani nadzora.

Izvajalec lahko obračuna 90% vseh izvedenih pogodbenih del v posameznem mesecu, preostali znesek, ki se ne obrestuje pa lahko  izvajalec obračuna po uspešni primopredaji in po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo pregledal situacijo in po 2 potrjena izvoda vrnil izvajalcu v nadaljnjih 8 dneh. V primeru, da ne bo soglašal z njeno višino ali s posameznimi  postavkami, jo bo potrdil v nesporni višini.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice naročnika do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z začasnimi  situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.________________________ pri banki ____________________________ 30. dan od dneva uradnega prejema situacije.

Pred predložitvijo začasnih mesečnih situacij v plačilo mora izvajalec, kot pogoj za izplačilo situacije, predložiti naročniku kopije vseh sklenjenih podizvajalskih pogodb v obračunskem mesecu, h katerim je naročnik dal pisno soglasje na podlagi določil 16. člena te pogodbe.

# POGODBENI ROKI

5. člen

Izvajalec se zavezuje začeti z deli takoj po uvedbi v delo in jih dokončati v 90 dneh od uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje, da bo izdelal in naročniku predal tehnično dokumentacijo v naslednjih rokih, in sicer:

- projekt izvedenih del (PID) v 10 dneh pred datumom, s strani naročnika določenim za tehnični pregled,

- projekt za obratovanje in vzdrževanje v 10 dneh pred datumom, s strani naročnika določenim za tehnični pregled,

Izvajalec mora v roku 10 (desetih) dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku sklep oziroma odločbo o imenovanju odgovornega vodje del, detajlni terminski in finančni plan ter kopijo zavarovalne police.

V kolikor bo odgovorni vodja del s strani naročnika imenovan za vodjo gradbišča, izvajalcu iz tega naslova ne pripada dodatno plačilo.

Izvajalec mora izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

Izvajalec in podizvajalci so dolžni s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu ter določiti delavca, odgovornega za izvajanje teh ukrepov.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi ali glede na zahtevo naročnika izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil izvajalec.

6. člen

Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve glede temeljnih okoljskih zahtev.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

# BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO POGODBENIH OBVEZNOSTI

7. člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 10 (desetih) dni od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (pet) odstotkov od pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del in primopredaje izvedenih del. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudbe.

# POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 3 ‰  (tri  promile) od pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del in upošteval pri končni situaciji.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

# JAMSTVA IN GARANCIJE IZVAJALCA

9. člen

Za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma nadzornemu organu v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev naročnik in izvajalec predhodno uskladita), za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, poročila o izvršenih meritvah in tlačnih preizkusih. Potrjeni vzorci se hranijo na gradbišču do primopredaje izvedenih del.

10. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor  tega  ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

11. člen

Splošni garancijski rok za izvedena dela ter vgrajene naprave in opremo je 36 mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti izvedena in tehnično pregledana.

Kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

# PREVZEM OBJEKTA

12. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu, prostori pa nepoškodovani in očiščeni. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po uspešno izvedenem kvalitetnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak  v garancijskem roku po vzorcu  iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (petih) odstotkov od skupne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je splošni garancijski rok, kot je določen v pogodbi. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

13. člen

Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu del.

# POGODBENI PREDSTAVNIKI

14. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi ga. (g.)_______________________,

predstavnik izvajalca pa ga. (g.) _______________________.

Gradbeni nadzor bo izvajal ____________________________________.

# OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen

Izvajalec je dolžan:

- prevzeta dela izvršiti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in ostalimi pogoji iz razpisa in pogodbe;

- sodelovati z naročnikom ter upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje;

- ščititi interese naročnika, pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del, dajati potrebna pojasnila in po potrebi reševati probleme, nastale na objektu, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi pisnega soglasja nadzornega organa;

- prevzeti stroške pripravljalnih del, pomožnih in zaključnih del, ki niso v popisu posebej specificirana, organizacije, ureditve in čuvanja gradbišča ter izdelava gradbiščne table prevzeti stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- prevzeti stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču, stroške delovnih odrov

- pridobiti in dostaviti vso potrebno dokumentacijo, dokazila in potrdila o deponiranih odpadnih materialih, pri čemer vse stroške v zvezi s tem prevzame izvajalec

- zavarovati svoja dela in celoten objekt med izvajanjem del do predaje naročnika pri ustrezni zavarovalni organizaciji;

- zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami;

- med izvajanjem del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom in poplavami ter za izvajanje teh ukrepov, kakor tudi za posledice njihove morebitne opustitve prevzeti polno odgovornost;

- pripraviti in posredovati v potrditev nadzoru in naročniku terminski plan del

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo), v skladu z napredovanjem del

- z vpisom v gradbeni dnevnik in pisno izjavo obvestiti naročnika in nadzor, da je pogodbena dela dokončal in nadzoru izročiti vso potrebno dokumentacijo za interni tehnični pregled;

- pridobiti ateste, certifikate, garancijske liste, rezultate predpisanih meritev in preizkusov, navodila za uporabo in vzdrževanje (vsi tuji dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik in nostrificirani od pooblaščene institucije) in jih predložiti naročniku v obliki predpisanega dokazila o zanesljivosti objekta ter zagotoviti vse dokumente za tehnični pregled

- izdelati in predložiti naročniku en (1) izvod projektov izvedenih del (PID), en (1) izvod projekta za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV); (en izvod v tiskani in en izvod v digitalni obliki primerni za nadaljnjo obdelavo)

- prevzete obveznosti izpolniti v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- označiti gradbišče s tablo, izvršiti zavarovanje objekta, delavcev, škodo povzročeno tretjim osebam ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do zaključka del. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku pred pričetkom del;

- omogočiti naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredovati;

- naročniku predložiti v soglasje nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili navedeni v ponudbi, pri čemer bo pisno soglasje pridobil pred morebitno menjavo podizvajalcev;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila;

- za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobiti pisno soglasje projektanta, nadzornika in naročnika;

- hraniti vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljeni  primopredaji del izročil naročniku.

- po končanem delu zapustiti objekt in okolico urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje od detajlnega terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača z zmanjšanjem situacije ali iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi podatki iz obrazca 4.7.

Pred zamenjavo podizvajalca in angažiranjem novega podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi pisno obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo pogodbenih del;

- časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

POSLOVNA SKRIVNOST

18. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vse informacije in podatki, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe predstavljajo poslovno skrivnost in se hkrati zavezujeta, da bosta vse informacije skrbno varovali in jih uporabljali le v zvezi z izvedbo te pogodbe za čas izvrševanja pogodbe, kot tudi čas po tem.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce in podizvajalce, da skrbno varujejo informacije in podatke v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# KONČNE DOLOČBE

20. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.

21. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali veljavni Obligacijski zakonik. Pogodbeno stranki izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc.

22. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z določili 7. člena te pogodbe izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

Pogodba je sestavljena v  4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

| Naročnik: |  | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Institut "Jožef Stefan" |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |